## Slide 1
Пять шагов к успешному внедрению КМИС на примере Роддом 4
Кряжев Григорий

## Slide 2: Шаг 1
Создание проектной команды Роддома
  Руководитель проекта
  Отдел АСУ
  Назначены ответственные
  в каждом подразделении
Administration + Power + Intelligent

## Slide 3: Шаг 2
Выявление индивидуальных особенностей МО
  Предпроектное обследование
  Формирование карты разрыва функционала
  Определение окончательной стоимости проекта
  Уточнение этапов внедрения КМИС

## Slide 4: Шаг 3
Создание регламентов
  Изменение бизнес-процессов
  Корректировка должностных инструкций
  Кадровые перестановки
  Внедрение документооборота

## Slide 5: Шаг 4
Процессинг
  Настройка
  Моделирование бизнес-процессов
  Создание инструкций для каждой роли пользователей
  Обучение
  Запуск в опытную эксплуатацию
  Корректировка по итогам опытной эксплуатации
  )))))

## Slide 6: Шаг 5
Сопровождение
    Передача на сопровождение функционала после окончания каждого этапа внедрения
    Система сбора и анализа текущих проблем в рамках информационной системы (Роддом)
    Два уровня поддержки (Рарус)
      Линия консультаций
      Ответственный менеджер
    Консалтинг по вопросам связанным с
    изменением законодательства и
    текущей ситуации

## Slide 7: ИТОГ:
Автоматизировано 150 раб. мест
  Запущена МИС в объеме
    Женская консультация
    Роддом
    Параклиника
    ЭМК
    Больничная аптека
    Учет услуг
  Автоматизирован расчет зарплаты и кадровый учет
  Внедрен документооборот

## Slide 8: Спасибо за внимание!
г. Москва, ул.Бутырский вал, д.68, 3 этаж
Телефон/Факс:
231-20-02, 223-04-04 (многоканальный)
Internet: www.rarus.ru
E-mail: medic@rarus.ru